УТВЕРЖДАЮ:

Глава Частоозерского  района

__________________В.Н. Шаталин.

«____»________________2012 г.

План

подготовки муниципальных образовательных учреждений Частоозерского района к началу 2012-2013 учебного года

| № |  |  | Мероприятия | Наименование образовательного учреждения | Срок исполнения | Объем финансирования, р. |  | Ответственный за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| I. |  |  | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | МКОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа» | июль 2012 года |  | 1 200,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Долговская основная общеобразовательная школа» | июль 2012 года |  | 1 200,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Новотроицкая основная общеобразовательная школа» | июль 2012 года |  | 1 200,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Бутыринская основная общеобразовательная школа» | июль 2012 года |  | 1 200,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКДОУ «Сказка», МКДОУ «Ручеек» | июль 2012 года |  | 2000,00 | ОУ |  |
| 2 |  |  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | МКОУ ДОД «Частоозерский Дом детства и юношества» | август 2012 года |  | 55 000,00 | МОУО |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Долговская основная общеобразовательная школа» | август 2012 года | 100 000,00 |  | МОУО |  |
| 3 |  |  | Установка системы тревожной сигнализации | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  |  | Установка системы дымоудаления | - | - | - | - | - |  |
| 5 |  |  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | - | - | - | - | - |  |
| 6 |  |  | Оборудование путей эвакуации | МКДОУ «Теремок» | июнь 2012 года |  | 8 000,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКДОУ «Ручеек» | июнь 2012 года |  | 3 000,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКДОУ «Скакзка» | июнь 2012 года |  | 3 000,00 |  |  |
| 7 |  |  | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, пожарного водоема | МКОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа» | май 2012 года |  | 41 000,00 | МОУО |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» | Август 2012 года. | 6 000,00 |  | ОУ |  |
| 8 |  |  | Оборудование аварийного освещения | - | - | - | - | - |  |
|  |  | зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 106 000,00 | 116 800,00 |  |  |
| II. | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием (Приобретение разделочных столов) |  |  | МКОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа» | июль-август 2012 года | 50 000,00 | 12 000,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа» | июль- август 2012 года | 50 000,00 |  | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Бутыринская основная общеобразовательная школа» | июль- август 2012 года | 8 000,00 | 8 000,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Долговская основная общеобразовательная школа» | июль- август 2012 года | 270 000,00 |  | ОУ |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  | МКОУ «Долговская основная общеобразовательная школа» | июнь 2012 года | 20 000,00 |  | МОУО |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа» | июнь 2012 года | 217 000,00 |  | МОУО |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Бутыринская основная общеобразовательная школа» | июнь 2012 года | 140 000,00 |  | МОУО |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  | МКОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа» | август 2012 года |  | 3 500,00 | ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Долговская основная общеобразовательная школа» | август 2012 года |  | 2 000,00 | ОУ |  |
| 13 | Организация горячего питания |  |  | ОУ | В течении 2012 года | 1 342 000,00 | 559 000,00 | МОУО, ОУ |  |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  | МКОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» | июнь 2012 года | 70 000,00 |  | МОУО, ОУ |  |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  | ОУ | В течении 2012 года |  | 150 000,00 руб. | МОУО, ОУ |  |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  | ОУ | июнь- июль 2012 года | 268 000,00 |  | МОУО, ОУ |  |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям (установка софитов и защитных решеток на радиаторы отопления) |  |  | МКОУ «Сивковская средняя общеобразовательная школа» | июнь 2012 года | 500 000,00 |  | МОУО, ОУ |  |
|  |  |  |  | МКОУ «Бутыринская основная общеобразовательная школа» | август 2011 года | 15 000,00 |  | МОУО, ОУ |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 2 950 000,00 | 734 500,00 |  |  |
| III | Обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения |  |  | МКОУ «Бутыринская основная общеобразовательная школа» | июнь 2012 года |  | 30 000,00 | МОУО, ОУ |  |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Установка тревожной сигнализации |  |  | - | - | - | - | -- |  |
| 21 | Организация охраны |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |

| IV. | Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Проведение капитального ремонта | 1.МОУ «Долговская основная общеобразовательная школа». 2..МОУ «Восточная средняя общеобразовательная школа». | июль- август 2012 года | 4 000 000,00 8 000 000,00 |  | МОУО, ОУ |
| 24 | Проведение текущего ремонта | ОУ | июль-август 2012 года |  | 50 000,00 | МОУО, ОУ |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 12 000 000,00 | 50 000,00 |  |
| V. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 25. | Подготовка распоряжения Главы муниципального района «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 2012-2013 учебного года» |  | апрель –май |  |  | МОУО |
| 26. | Подготовка и утверждение планов работы МОУО, ОУ к новому учебному году |  | до 20 мая |  |  | МОУО, ОУ |
| 27. | Проведение совещаний МОУО |  | апрель |  |  | МОУО |
| 28. | Заседания муниципальной комиссии по подготовке к началу нового учебного года |  | май, август |  |  | Администрация Частоозерского района. |
| 29. | Проведение занятий по курсу ОБЖ -безопасность дорожного движения |  | апрель |  |  | ОУ |
| 30. | Проведение занятий по курсу ОБЖ -противопожарная безопасность |  | апрель- май |  |  | ОУ |
| 31. | Мониторинг готовности ОУ к началу нового учебного года |  | апрель-май |  |  | МОУО |
|  |  |  | ВСЕГО | 15 056 000,00 | 931 300,00 |  |

Начальник  Частоозерский РОО:                                                                                                            А.С. Иванова